BÁO CÁO MINI PROJECT

XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

| Họ tên | Họ tên |
| --- | --- |
| Lớp | Lớp |
| Link bảng Trello (công khai) | Dán link bảng “MotoGo – Họ tên – Lớp” vào đây |
| Ngày lập | 21/10/2026 |
| Vai trò đảm nhiệm | Product Owner, Scrum Master, Development Team (kiêm nhiệm) |

Cấu trúc báo cáo: Hạng mục 1 (Epic – Feature) → 2 (User Story) → 3 (INVEST) → 4 (Acceptance Criteria) → 5 (Definition of Done) → 6 (Prioritized Product Backlog) → 7 (Story Point) → 8 (Kế hoạch Sprint 1) → Phụ lục A (Nhật ký vai trò) → Phụ lục B (Câu hỏi và giả định).

Ghi chú: các mã FR, BR, mục tiêu kinh doanh (BG) và phạm vi “Ngoài phạm vi” được dùng theo bảng giả định ở Phụ lục B.3, cần đối chiếu lại với SRS chính thức trước khi nộp.

# Hạng mục 1. Phân rã Epic – Feature

## 1.1 Bảng Epic – Feature

| Epic | Giá trị nghiệp vụ | Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 Khách tìm đúng xe và giữ chắc chỗ | Khách du lịch chốt được chiếc xe mình cần trong vài phút và yên tâm xe đó không bị người khác đặt mất. Mang lại giá trị: tăng số đơn đặt thành công (BG-1). | F-01.1 Tìm xe còn trống theo thời gian | FR-01, FR-02, FR-03 |
|  |  | F-01.2 Giữ chỗ, đặt cọc và theo dõi đơn | FR-10, FR-11, FR-12, FR-13 |
| EP-02 Cửa hàng quản lý kho xe không trùng lịch | Chủ cửa hàng biết rõ xe nào đã có khách, xe nào còn trống, không giao một xe cho hai người. Mang lại giá trị: loại bỏ trùng lịch và thất thoát doanh thu (BG-2). | F-02.1 Xác nhận và xử lý đơn thuê | FR-20 |
|  |  | F-02.2 Quản lý kho xe và lịch xe | FR-21, FR-22 |
| EP-03 Giao nhận xe minh bạch, có bằng chứng | Hai bên cùng có bằng chứng hình ảnh về tình trạng xe lúc giao và lúc trả. Mang lại giá trị: giảm tranh chấp hư hại (BG-3). | F-03.1 Biên bản giao xe | FR-30, FR-32 |
|  |  | F-03.2 Biên bản trả xe và đối chiếu | FR-31 |
| EP-04 Nền tảng đáng tin cậy cho cả hai phía | Chỉ khách đủ điều kiện và cửa hàng hợp lệ mới giao dịch; khách sau có cơ sở chọn cửa hàng uy tín. Mang lại giá trị: hỗ trợ BG-1 và BG-3 trong dài hạn. | F-04.1 Xác minh giấy tờ thuê xe | FR-41 |
|  |  | F-04.2 Kiểm duyệt cửa hàng đối tác | FR-23, FR-42 |
|  |  | F-04.3 Đánh giá sau chuyến đi | FR-50 |

Tổng cộng: 4 Epic, 9 Feature, 16 User Story. Tên Epic đặt theo giá trị người dùng nhận được, không theo module kỹ thuật.

## 1.2 Ảnh chụp bảng Trello

[ Dán ảnh chụp màn hình bảng Trello vào đây ]

## 1.3 Cấu hình bảng Trello

- Tên bảng: MotoGo – Họ tên – Lớp, chế độ Công khai (đã kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh).

- Bốn list theo thứ tự: Epic, Feature, Product Backlog (xếp theo thứ tự ở Hạng mục 6), Sprint 1 Backlog.

- Nhãn cấp độ: Epic, Feature, User Story. Nhãn ưu tiên: Must, Should, Could, Won’t.

- Mô tả thẻ User Story ghi mã Feature cha và truy vết, ví dụ: “Feature cha: F-01.2 | Truy vết: FR-10, BR-05, BR-01”.

# Hạng mục 2. Danh sách User Story

Bảng tóm tắt toàn bộ 16 User Story (chi tiết nằm trên Trello). Mỗi story đều truy vết về ít nhất một mã FR hoặc BR.

| Mã | User Story | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê để chỉ thấy những xe tôi thực sự đặt được. | F-01.1 | FR-01, BR-01, BR-10 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo loại xe và mức giá để chọn được xe vừa ngân sách. | F-01.1 | FR-02 | Should | 3 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết xe, giá thuê và thông tin cửa hàng để yên tâm trước khi đặt. | F-01.1 | FR-03 | Should | 2 |
| US-04 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. | F-01.2 | FR-10, BR-05, BR-01 | Must | 8 |
| US-05A | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc online để đơn của tôi được chuyển cho cửa hàng xác nhận. | F-01.2 | FR-11, BR-06 | Must | 8 |
| US-05B | Là khách thuê, tôi muốn xem trạng thái đơn của mình để biết cửa hàng đã xác nhận hay chưa. | F-01.2 | FR-13 | Must | 3 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn hủy đơn và nhận lại cọc theo chính sách để không mất tiền oan khi đổi kế hoạch. | F-01.2 | FR-12, BR-11 | Could | 5 |
| US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đã đặt cọc để biết chắc xe nào sẽ giao cho khách. | F-02.1 | FR-20, BR-07 | Must | 5 |
| US-08 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn đổi trạng thái xe sang “Bảo trì” để xe đang hỏng không bị khách đặt. | F-02.2 | FR-21, BR-10 | Should | 3 |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem lịch các xe theo ngày kèm trạng thái đã đặt hoặc trống để không giao một xe cho hai khách. | F-02.2 | FR-22, BR-01 | Must | 5 |
| US-10 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh hiện trạng để có bằng chứng tình trạng xe lúc giao. | F-03.1 | FR-30, BR-09 | Must | 8 |
| US-11 | Là khách thuê, tôi muốn xác nhận biên bản giao xe trên điện thoại để ghi nhận tôi đồng ý với tình trạng xe nhận. | F-03.1 | FR-32 | Should | 3 |
| US-12 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản trả xe và đối chiếu ảnh với lúc giao để xác định hư hại phát sinh. | F-03.2 | FR-31, BR-09 | Should | 5 |
| US-13 | Là khách thuê, tôi muốn tải ảnh giấy phép lái xe lên để được xác minh đủ điều kiện thuê xe. | F-04.1 | FR-41, BR-08 | Should | 5 |
| US-14 | Là vận hành viên, tôi muốn duyệt hồ sơ đăng ký cửa hàng để chỉ cửa hàng hợp lệ mới được đăng xe. | F-04.2 | FR-23, FR-42 | Could | 5 |
| US-15 | Là khách thuê, tôi muốn đánh giá cửa hàng sau chuyến đi để người thuê sau chọn được cửa hàng uy tín. | F-04.3 | FR-50 | Won't | 3 |

Phạm vi phủ module (5/5):

- M1 Tìm kiếm và xem xe: US-01, US-02, US-03

- M2 Đặt xe và thanh toán cọc: US-04, US-05A, US-05B, US-06

- M3 Cửa hàng và kho xe: US-07, US-08, US-09

- M4 Giao nhận xe: US-10, US-11, US-12

- M5 Xác minh và kiểm duyệt: US-13, US-14, US-15

Story cho người dùng không phải khách thuê (6 story): US-07, US-08 (chủ cửa hàng); US-09, US-10, US-12 (nhân viên cửa hàng); US-14 (vận hành viên). Không có story nào thuộc mục 6 “Ngoài phạm vi”.

# Hạng mục 3. Bảng tự đánh giá INVEST

Ba story được chọn: US-04, US-09 (bản gốc trước khi sửa) và US-10.

| Tiêu chí | US-04 (giữ chỗ) | US-09 (bản gốc) | US-10 (biên bản giao) |
| --- | --- | --- | --- |
| I – Independent | Đạt: làm được với xe chọn thủ công, không chờ US-01 xong. | Đạt: chỉ đọc dữ liệu đơn, có thể dùng dữ liệu mẫu. | Chưa đạt: cần đơn đã xác nhận (US-07) mới lập được biên bản; xử lý bằng đơn mẫu khi kiểm thử. |
| N – Negotiable | Đạt: chỉ nêu mục đích giữ chỗ, cách khóa xe do team chọn. | Chưa đạt: ép dùng thư viện FullCalendar, bó hẹp lựa chọn của team. | Đạt: không quy định cách chụp hay lưu ảnh. |
| V – Valuable | Đạt: khách không mất xe khi đang thanh toán (BG-2). | Chưa đạt: “giao diện đẹp” không phải giá trị cho người dùng hay mục tiêu kinh doanh. | Đạt: tạo bằng chứng gốc giảm tranh chấp (BG-3). |
| E – Estimable | Đạt: đã ước lượng 8 điểm, rủi ro đồng thời đã được nêu rõ. | Đạt: phạm vi màn hình lịch đủ rõ để ước lượng 5 điểm. | Đạt: phạm vi rõ (ảnh, checklist, lưu biên bản), ước lượng 8 điểm. |
| S – Small | Đạt: 8 điểm, xong trong một Sprint. | Đạt: 5 điểm, xong trong một Sprint. | Đạt: 8 điểm, tách riêng phần khách xác nhận (US-11) và trả xe (US-12). |
| T – Testable | Đạt: kiểm chứng bằng AC-01 đến AC-05. | Chưa đạt: “đẹp” không có tiêu chí đo được. | Đạt: kiểm chứng được qua số ảnh tối thiểu theo BR-09. |

## Viết lại story chưa đạt: US-09

| Bản trước | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn có màn hình lịch xây bằng thư viện FullCalendar để giao diện lịch đẹp. |
| --- | --- |
| Bản sau | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem lịch các xe theo ngày kèm trạng thái đã đặt hoặc trống để không giao một xe cho hai khách. |
| Đã sửa gì | 1) Bỏ tên thư viện FullCalendar để team tự chọn giải pháp (sửa lỗi Negotiable). 2) Thay “để giao diện đẹp” bằng lợi ích có giá trị: không giao trùng xe (sửa lỗi Valuable, gắn BG-2 và BR-01). 3) Nêu rõ kết quả quan sát được là lịch theo ngày với trạng thái đã đặt/trống, nên kiểm chứng được (sửa lỗi Testable). Sau khi sửa, cả 6 tiêu chí INVEST đều Đạt. |

# Hạng mục 4. Acceptance Criteria

Ba story có mức ưu tiên cao nhất trong Product Backlog là US-04 (hạng 1), US-01 (hạng 2) và US-07 (hạng 3). Mỗi mệnh đề Then chỉ chứa một kết quả kiểm chứng được.

## US-04

| Mã story | US-04 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. |
| Truy vết | FR-10, BR-05, BR-01 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 8 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04, AC-05 |

AC-01 (luồng chính)

Given khách đã chọn một xe còn trống trong khoảng thời gian đã tìm, When khách bấm “Đặt xe” và hệ thống tạo đơn thành công, Then đơn có trạng thái “Chờ thanh toán” với thời hạn giữ chỗ 30 phút (BR-05).

AC-02 (luồng chính)

Given đơn đang ở trạng thái “Chờ thanh toán” còn trong thời hạn giữ chỗ, When một khách khác tìm xe trong cùng khoảng thời gian, Then xe đang được giữ không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của khách đó (BR-01).

AC-03 (ngoại lệ)

Given đơn đang ở trạng thái “Chờ thanh toán”, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán cọc, Then đơn tự động chuyển sang trạng thái “Đã hủy” (BR-05).

AC-04 (ngoại lệ)

Given đơn vừa chuyển sang “Đã hủy” do quá hạn giữ chỗ, When khách khác tìm xe trong cùng khoảng thời gian, Then xe đó xuất hiện lại trong kết quả tìm kiếm.

AC-05 (ngoại lệ)

Given hai khách cùng chọn một xe trong khoảng thời gian trùng nhau, When cả hai bấm “Đặt xe” gần như cùng lúc, Then hệ thống từ chối đơn đến sau (BR-01).

## US-01

| Mã story | US-01 |
| --- | --- |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê để chỉ thấy những xe tôi thực sự đặt được. |
| Truy vết | FR-01, BR-01, BR-10 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-06, AC-07, AC-08, AC-09 |

AC-06 (luồng chính)

Given khách chọn thành phố Vũng Tàu hoặc Đà Nẵng và khoảng thời gian thuê hợp lệ, When khách bấm “Tìm xe”, Then hệ thống hiển thị danh sách xe còn trống trọn khoảng thời gian đó.

AC-07 (luồng chính)

Given có một xe đã có đơn hiệu lực trùng một phần khoảng thời gian khách tìm, When khách bấm “Tìm xe”, Then xe đó không nằm trong kết quả (BR-01).

AC-08 (ngoại lệ)

Given một xe đang ở trạng thái “Bảo trì”, When khách bấm “Tìm xe”, Then xe đó không nằm trong kết quả (BR-10).

AC-09 (ngoại lệ)

Given khách chọn ngày trả xe sớm hơn ngày nhận xe, When khách bấm “Tìm xe”, Then hệ thống hiển thị thông báo lỗi “Ngày trả phải sau ngày nhận”.

## US-07

| Mã story | US-07 |
| --- | --- |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đã đặt cọc để biết chắc xe nào sẽ giao cho khách. |
| Truy vết | FR-20, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-10, AC-11, AC-12, AC-13 |

AC-10 (luồng chính)

Given đơn đã thanh toán cọc đang ở trạng thái “Chờ cửa hàng xác nhận”, When chủ cửa hàng bấm “Xác nhận”, Then đơn chuyển sang trạng thái “Đã xác nhận”.

AC-11 (luồng chính)

Given đơn đang ở trạng thái “Chờ cửa hàng xác nhận”, When chủ cửa hàng bấm “Từ chối” và nhập lý do, Then đơn chuyển sang trạng thái “Đã từ chối”.

AC-12 (ngoại lệ)

Given đơn vừa chuyển sang trạng thái “Đã từ chối”, When hệ thống xử lý đơn, Then khách được hoàn 100% tiền cọc (BR-07).

AC-13 (ngoại lệ)

Given đơn đang ở trạng thái “Chờ cửa hàng xác nhận”, When quá 2 giờ mà cửa hàng chưa phản hồi, Then đơn tự động chuyển sang trạng thái “Đã hủy” (BR-07).

Tổng cộng 13 tiêu chí, mỗi story có từ 2 tiêu chí ngoại lệ trở lên; có 8 tiêu chí tham chiếu quy tắc BR cụ thể (BR-01, BR-05, BR-07, BR-10).

# Hạng mục 5. Definition of Done

| # | Điều kiện (áp dụng cho mọi story) | Câu hỏi kiểm chứng (có/không) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code của story đã được ít nhất 1 thành viên khác review và merge vào nhánh chính. | Pull Request có ≥1 người duyệt và đã merge không? |
| 2 | Toàn bộ Acceptance Criteria của story đã được chạy thử và đều đạt. | Mọi AC đều được tick “đạt” trên thẻ Trello không? |
| 3 | Unit test cho logic mới đã chạy và đạt 100%, không còn lỗi mức Critical hoặc High đang mở. | Kết quả test đạt 100% và danh sách lỗi Critical/High rỗng không? |
| 4 | Story đã chạy được trên môi trường staging và Product Owner đã xem demo. | Có bản chạy trên staging và PO đã xác nhận trong buổi Review không? |
| 5 | Thẻ Trello có đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc video ngắn minh chứng kết quả. | Thẻ có ít nhất 1 tệp minh chứng đính kèm không? |

## DoD khác Acceptance Criteria ở chỗ nào

Acceptance Criteria (AC) là điều kiện riêng của từng story, mô tả hành vi mà người dùng quan sát được để biết story làm đúng yêu cầu. Definition of Done (DoD) là danh sách kiểm tra chung cho mọi story, mô tả chất lượng cách làm (review, test, demo, minh chứng). Một story chỉ được coi là xong khi đạt cả hai.

Ví dụ từ US-04: AC-03 “quá 30 phút chưa cọc thì đơn tự động hủy” chỉ áp dụng cho US-04, vì nó là hành vi giữ chỗ. Còn điều kiện DoD số 1 “code đã được người khác review và merge” áp dụng cho US-04 và cả 15 story còn lại. Nếu AC-03 chạy đúng nhưng code chưa được review, US-04 vẫn chưa Done.

# Hạng mục 6. Prioritized Product Backlog

## 6.1 Bảng xếp hạng (thứ tự trên xuống trong list Product Backlog của Trello)

| Hạng | Mã | Story rút gọn | MoSCoW | Mục tiêu KD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-04 | Giữ chỗ xe 30 phút khi chờ thanh toán | Must | BG-2 |
| 2 | US-01 | Tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian | Must | BG-1 |
| 3 | US-07 | Cửa hàng xác nhận/từ chối đơn | Must | BG-2 |
| 4 | US-05A | Thanh toán cọc online | Must | BG-1 |
| 5 | US-05B | Xem trạng thái đơn | Must | BG-1 |
| 6 | US-09 | Xem lịch xe theo ngày | Must | BG-2 |
| 7 | US-10 | Lập biên bản giao xe có ảnh | Must | BG-3 |
| 8 | US-11 | Khách xác nhận biên bản giao | Should | BG-3 |
| 9 | US-12 | Lập biên bản trả xe, đối chiếu ảnh | Should | BG-3 |
| 10 | US-08 | Đổi trạng thái xe (bảo trì) | Should | BG-2 |
| 11 | US-13 | Tải GPLX để xác minh | Should | BG-3 |
| 12 | US-02 | Lọc xe theo loại xe, giá | Should | BG-1 |
| 13 | US-03 | Xem chi tiết xe và cửa hàng | Should | BG-1 |
| 14 | US-06 | Hủy đơn, hoàn cọc theo chính sách | Could | BG-1 |
| 15 | US-14 | Duyệt hồ sơ cửa hàng | Could | BG-1 |
| 16 | US-15 | Đánh giá cửa hàng sau chuyến | Won't | BG-1 |

Thống kê MoSCoW: Must 7 story (43,75%), Should 6 story, Could 2 story, Won’t 1 story; tổng 16 story. Tỷ lệ Must không vượt 50%. Mỗi story thuộc đúng một mức.

Mục tiêu kinh doanh (theo Phụ lục B.3): BG-1 tăng số đơn thuê xe đặt thành công; BG-2 loại bỏ đặt trùng lịch cho cửa hàng; BG-3 giảm tranh chấp hư hại khi giao nhận.

## 6.2 Bảng giải trình lý do xếp hạng

| Mã | Mức | Lý do | Gắn mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Must (hạng 1) | Giữ chỗ là cơ chế chống đặt trùng, điểm khác biệt chính của MotoGo. Thiếu nó, hai khách có thể cùng đến nhận một xe, cửa hàng mất niềm tin ngay từ đơn đầu. Rủi ro kỹ thuật cao (đặt đồng thời) nên cần làm sớm. | BG-2 |
| US-01 | Must (hạng 2) | Là cửa vào của toàn bộ luồng đặt xe: không tìm được xe còn trống theo thời gian thì không có đơn nào được tạo. | BG-1 |
| US-07 | Must (hạng 3) | Tiền cọc của khách chỉ có ý nghĩa khi cửa hàng xác nhận được xe sẽ giao. Cửa hàng phản hồi chậm khiến đơn treo, xe bị khóa vô ích. | BG-2 |
| US-10 | Must (hạng 7) | Biên bản giao xe có ảnh là bằng chứng gốc để đối chiếu khi trả xe. Không có nó thì không xử lý được tranh chấp hư hại. | BG-3 |
| US-13 | Should (hạng 11) | Xác minh GPLX giảm rủi ro cho thuê xe cho người không đủ điều kiện. Ở bản đầu, nhân viên có thể đối chiếu trực tiếp khi giao xe nên chưa chặn luồng đặt xe. | BG-3 |
| US-14 | Could (hạng 15) | Số cửa hàng ở Vũng Tàu và Đà Nẵng còn ít, vận hành viên có thể duyệt thủ công qua trang quản trị cơ bản trong giai đoạn đầu. | BG-1 |
| US-15 | Won’t (hạng 16) | Chưa làm ở phiên bản đầu vì (1) đánh giá chỉ có ý nghĩa khi đã có chuyến hoàn thành, mà bản đầu chưa có dữ liệu; (2) cần thêm cơ chế kiểm duyệt nội dung; (3) không ảnh hưởng đến việc hoàn tất một đơn thuê. Dời sang bản sau khi luồng đặt, giao, trả đã ổn định. | BG-1 (dài hạn) |

# Hạng mục 7. Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-02 (lọc xe theo loại xe và giá) = 3 điểm. Đây là story có logic và giao diện vừa phải, cả team đều hình dung được khối lượng. Thang chỉ dùng 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Mã | Story rút gọn | Story Point | Căn cứ so sánh với US-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian | 5 | Giống US-02 (màn hình lọc) nhưng thêm truy vấn trùng khoảng thời gian (BR-01) và loại xe bảo trì (BR-10): khoảng 1,5 đến 2 lần chuẩn. |
| US-02 | Lọc xe theo loại xe, giá | 3 | Story chuẩn. |
| US-03 | Xem chi tiết xe và cửa hàng | 2 | Chỉ đọc và hiển thị dữ liệu có sẵn, không có điều kiện lọc: nhẹ hơn chuẩn. |
| US-04 | Giữ chỗ xe 30 phút khi chờ thanh toán | 8 | Có khóa xe khi đặt đồng thời và bộ đếm 30 phút tự hủy: khó khoảng 2,5 lần chuẩn. |
| US-05A | Thanh toán cọc online | 8 | Tích hợp cổng thanh toán bên ngoài, nhiều trạng thái lỗi: rủi ro tương đương US-04. |
| US-05B | Xem trạng thái đơn | 3 | Màn hình đọc và hiển thị trạng thái đơn: ngang chuẩn. |
| US-06 | Hủy đơn, hoàn cọc theo chính sách | 5 | Có quy tắc hoàn cọc theo mốc 24 giờ (BR-11) nhưng không tích hợp mới: phức tạp hơn chuẩn. |
| US-07 | Cửa hàng xác nhận/từ chối đơn | 5 | Hai luồng xác nhận/từ chối cộng tự hủy sau 2 giờ và hoàn cọc: phức tạp hơn chuẩn. |
| US-08 | Đổi trạng thái xe (bảo trì) | 3 | Cập nhật một trường trạng thái trên danh sách xe: ngang chuẩn. |
| US-09 | Xem lịch xe theo ngày | 5 | Giao diện lịch theo xe và ngày, nhiều dữ liệu hơn màn hình lọc: lớn hơn chuẩn. |
| US-10 | Lập biên bản giao xe có ảnh | 8 | Chụp/tải tối thiểu 4 ảnh, lưu tệp, checklist và ràng buộc BR-09: gần 3 lần chuẩn. |
| US-11 | Khách xác nhận biên bản giao | 3 | Một màn hình xác nhận đơn giản: ngang chuẩn. |
| US-12 | Lập biên bản trả xe, đối chiếu ảnh | 5 | Dùng lại thành phần tải ảnh của US-10, thêm đối chiếu hai biên bản: nhẹ hơn US-10. |
| US-13 | Tải GPLX để xác minh | 5 | Tải ảnh GPLX và trạng thái duyệt, ít ràng buộc hơn US-10: lớn hơn chuẩn. |
| US-14 | Duyệt hồ sơ cửa hàng | 5 | Màn hình duyệt hồ sơ có phân quyền cho vận hành viên: lớn hơn chuẩn. |
| US-15 | Đánh giá cửa hàng sau chuyến | 3 | Biểu mẫu chấm sao và nhận xét: ngang chuẩn. |

Tổng toàn bộ backlog: 76 điểm.

## Tách story vượt 13 điểm

US-05 gốc (“thanh toán cọc online và theo dõi đơn”) được ước lượng gộp khoảng 21 điểm, vượt thang tối đa 13 nên phải tách. Ước lượng gộp ban đầu còn lẫn cả hoàn tiền, đối soát và thông báo.

| Sau khi tách | Nội dung | Story Point | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| US-05A | Thanh toán tiền cọc qua cổng thanh toán online, đơn chuyển sang “Chờ cửa hàng xác nhận”. | 8 | Phần rủi ro tích hợp |
| US-05B | Khách xem trạng thái đơn của mình. | 3 | Phần hiển thị |

Phần hoàn tiền được chuyển sang US-07 (AC-12) và US-06, nên tổng điểm sau tách (11) nhỏ hơn ước lượng gộp ban đầu; cả hai story sau tách đều trong thang cho phép.

# Hạng mục 8. Kế hoạch Sprint 1

## 8.1 Sprint Goal

Khách du lịch chốt được chiếc xe mình muốn thuê và chắc chắn xe đó được giữ cho mình, trong khi cửa hàng yên tâm không bị đặt trùng.

Thời gian: Sprint 2 tuần, 10 ngày làm việc, dự kiến 26/10/2026 đến 06/11/2026. Velocity giả định: 30 điểm.

## 8.2 Sprint Backlog

| Hạng | Mã | Story | Ưu tiên | Story Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-04 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc tôi thanh toán. | Must | 8 |
| 2 | US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và khoảng thời gian thuê để chỉ thấy những xe tôi thực sự đặt được. | Must | 5 |
| 3 | US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn đã đặt cọc để biết chắc xe nào sẽ giao cho khách. | Must | 5 |
| 4 | US-05A | Là khách thuê, tôi muốn thanh toán tiền cọc online để đơn của tôi được chuyển cho cửa hàng xác nhận. | Must | 8 |
| 5 | US-05B | Là khách thuê, tôi muốn xem trạng thái đơn của mình để biết cửa hàng đã xác nhận hay chưa. | Must | 3 |
|  |  | Tổng |  | 29 |

Tổng 29 điểm, nhỏ hơn velocity giả định 30 điểm (chừa 1 điểm đệm). US-09 và US-10 (Must) chuyển sang Sprint 2 vì vượt velocity.

## 8.3 Phân rã task cho US-04 (8 điểm)

| # | Task | Giờ dự kiến | Người làm |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Phân tích và vẽ sơ đồ trạng thái đơn (chờ thanh toán, đã hủy…) | 4 | Thành viên A |
| T2 | Thiết kế bảng đơn thuê và trường thời hạn giữ chỗ | 3 | Thành viên A |
| T3 | API tạo đơn và khóa xe, chặn đặt trùng bằng giao dịch cơ sở dữ liệu | 10 | Thành viên A |
| T4 | Tác vụ nền tự hủy đơn quá 30 phút | 6 | Thành viên B |
| T5 | Giao diện nút “Đặt xe” và đồng hồ đếm ngược | 8 | Thành viên C |
| T6 | Ẩn xe đang giữ khỏi kết quả tìm kiếm (nối với US-01) | 4 | Thành viên B |
| T7 | Unit test và test hai khách đặt cùng xe cùng lúc | 8 | Thành viên D |
| T8 | Review code, chạy thử AC-01 đến AC-05, sửa lỗi | 5 | Thành viên D |
|  | Tổng | 48 |  |

## 8.4 Bảng capacity cá nhân

Công thức: giờ làm việc thực tế/ngày × số ngày Sprint, trừ 20% dự phòng (họp Scrum, sửa lỗi phát sinh, việc đột xuất).

| Thành viên | Giờ thực tế/ngày | Số ngày | Tổng giờ | Dự phòng 20% | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên A | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên B | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 |
| Thành viên C | 5 (có lịch học) | 10 | 50 | 10 | 40 |
| Thành viên D | 6 | 9 (nghỉ 1 ngày) | 54 | 10,8 | 43,2 |
| Tổng |  |  | 224 | 44,8 | 179,2 |

Đối chiếu: 29 điểm × khoảng 6 giờ/điểm ≈ 174 giờ, nhỏ hơn capacity 179,2 giờ nên Sprint 1 khả thi.

# Phụ lục A. Nhật ký vai trò

| STT | Quyết định | Ra ở vai | Căn cứ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xếp US-04 (giữ chỗ) lên đầu Product Backlog, trước US-01 (tìm xe). | Product Owner | BG-2: chống đặt trùng là điểm khác biệt chính; BR-01, BR-05; rủi ro kỹ thuật cao cần làm và kiểm thử sớm. |
| 2 | Tách US-05 (ước lượng gộp 21, vượt thang) thành US-05A (8) và US-05B (3). | Development Team | Quy tắc story trên 13 điểm phải tách; tiêu chí Small của INVEST; đưa phần hoàn tiền sang US-07. |
| 3 | Chốt Sprint 1 ở 29 điểm và dời US-09, US-10 (đều Must) sang Sprint 2. | Scrum Master | Capacity thực tế 179,2 giờ ≈ 30 điểm × 6 giờ/điểm; chừa đệm 1 điểm; Sprint Goal chỉ xoay quanh luồng đặt xe. |

# Phụ lục B. Câu hỏi và giả định

## B.1 Hai câu hỏi đặt cho khách hàng

| # | Câu hỏi | Câu trả lời hoặc giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiền cọc là bao nhiêu phần trăm tổng tiền thuê, và khi cửa hàng từ chối thì hoàn lại thế nào? | Chưa có phản hồi. Giả định: cọc 30% (BR-06); đơn bị từ chối hoặc quá 2 giờ không phản hồi được hoàn 100% (BR-07). | Phải sửa AC-12, AC-13 và ước lượng lại US-05A, US-06, US-07; Sprint 1 có thể vượt velocity. |
| 2 | Thời gian giữ chỗ chờ thanh toán là bao lâu? | Chưa có phản hồi. Giả định: 30 phút (BR-05). | Chỉ đổi tham số bộ đếm giờ và AC-01, AC-03. Quá ngắn: khách bị hủy đơn nhiều (hại BG-1); quá dài: xe bị khóa lâu (hại BG-2). |

## B.2 Giả định cho nhóm câu hỏi còn lại

- Đăng nhập bằng số điện thoại có sẵn từ nền tảng; ở Sprint 1 nhân viên đối chiếu GPLX trực tiếp khi giao xe nên US-13 chưa chặn luồng đặt xe.

## B.3 Bảng giả định tham chiếu SRS (cần đối chiếu với SRS chính thức)

| Hạng mục | Nội dung giả định |
| --- | --- |
| Mục tiêu kinh doanh (mục 1) | BG-1: tăng số đơn thuê xe đặt thành công qua nền tảng. BG-2: loại bỏ đặt trùng lịch cho cửa hàng. BG-3: giảm tranh chấp hư hại khi giao nhận xe. |
| Module và FR | M1 Tìm kiếm: FR-01 tìm xe theo thành phố và thời gian, FR-02 lọc xe, FR-03 xem chi tiết. M2 Đặt xe: FR-10 giữ chỗ, FR-11 thanh toán cọc, FR-12 hủy và hoàn cọc, FR-13 xem trạng thái đơn. M3 Cửa hàng: FR-20 xác nhận đơn, FR-21 quản lý xe, FR-22 lịch xe, FR-23 đăng ký cửa hàng. M4 Giao nhận: FR-30 biên bản giao, FR-31 biên bản trả, FR-32 khách xác nhận. M5 Tin cậy: FR-41 xác minh GPLX, FR-42 duyệt cửa hàng, FR-50 đánh giá. |
| Quy tắc nghiệp vụ BR | BR-01: một xe không có hai đơn hiệu lực trùng thời gian. BR-05: giữ chỗ 30 phút chờ cọc. BR-06: cọc 30% tổng tiền thuê. BR-07: cửa hàng phản hồi trong 2 giờ, từ chối hoặc quá hạn thì hủy và hoàn 100% cọc. BR-08: khách đủ 18 tuổi, có GPLX hợp lệ. BR-09: biên bản giao/trả có tối thiểu 4 ảnh (trước, sau, trái, phải). BR-10: xe “Bảo trì” không hiển thị khi tìm kiếm. BR-11: hủy trước giờ nhận từ 24 giờ được hoàn 100% cọc. |
| Ngoài phạm vi (mục 6) | Theo dõi GPS xe, bảo hiểm, thuê ô tô hoặc xe có tài xế, thanh toán toàn bộ qua ví/trả góp, chat thời gian thực, mở rộng thành phố ngoài Vũng Tàu và Đà Nẵng. Không story nào trong báo cáo thuộc nhóm này. |
| Đội và velocity | Development Team 4 người, Sprint 2 tuần, velocity giả định 30 điểm, quy đổi khoảng 6 giờ/điểm. |

https://trello.com/invite/b/6ad8a6919faa9243cba0e9f1/ATTI088392fe92cea595ed69f50e560ae354860B6ABC/motogo-họ-ten-lớp-🛵